INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

# Autoevaluación del informe de avance

Instrumento formativo  ·  ponderación 0 %

Asignatura: PTY4614 Capstone

Sede: Puerto Montt

Equipo: Raúl José Roa Astudillo y Benjamín Alonso Sandoval Vergara

Proyecto: Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Logístico para Transportes Marexpress

18 de octubre de 2026

Esta autoevaluación aplica la rúbrica del instrumento 2.2 al informe de avance elaborado por el equipo. Es formativa. La marca se elige comparando el informe y el sistema con el descriptor de cada nivel. No es la nota del docente.

# Indicadores de calidad del perfil presentes en el trabajo

| Indicador | Presencia en Marexpress |
| --- | --- |
| 1.1 y 1.2 Diseño y aplicación de pruebas | Parcial. Hay colección Postman e informe de pruebas. No hay una suite automatizada que certifique todos los procesos. |
| 1.3 Mejoras a partir de las pruebas | Sí. El cuadre de pagos y las pantallas se corrigieron después de usar los flujos. |
| 2.1 y 2.2 Planificación y control del proyecto | Sí. Plan de la fase 1, monitoreo y ajustes justificados en el informe de avance. |
| 3.1 y 3.2 Diseño e implementación del modelo de datos | Sí. Esquema Prisma implementado sobre MySQL. |
| 4.1 y 4.2 Construcción e integración | Sí. API, base y vistas por rol integradas. |
| 4.3 Implantación | Parcial. El sistema corre en ambiente local. No está implantado en producción en la empresa. |

# Rúbrica aplicada

| Indicador | Peso | Nivel elegido | Porcentaje del nivel | Puntos | Por qué se elige ese nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ajustes justificados | 20 | Completamente logrado | 100 % | 20 | El informe señala qué se cambió, por qué, y qué no se hizo. |
| 2. Metodología y objetivos del avance | 20 | Completamente logrado | 100 % | 20 | La construcción por módulos se aplicó y los objetivos del avance, salvo Machine Learning, están en el sistema. |
| 3. Evidencias de avance | 25 | Logrado | 60 % | 15 | Hay código, base, pantallas y Postman. Falta el estándar completo de pruebas de certificación. |
| 4. Lenguaje técnico | 5 | Completamente logrado | 100 % | 5 | El informe nombra roles, estados de pago, manifiesto y capas con el término que usa el sistema. |
| 5. Redacción, ortografía y referencias | 5 | Completamente logrado | 100 % | 5 | Se revisó el texto y se citan las guías y la documentación técnica usada. |
| 6. Formato del informe | 5 | Completamente logrado | 100 % | 5 | Portada, índice, abstract en ambos idiomas, desarrollo, conclusiones y reflexión en inglés, referencias y anexo. |
| 7. Indicadores de calidad disciplinarios | 10 | Logrado | 60 % | 6 | Están el modelo, la construcción y el control del proyecto. Pruebas e implantación productiva no llegan al 100 %. |
| 8. Inglés del abstract, conclusiones y reflexión | 10 | Completamente logrado | 100 % | 10 | Los textos en inglés desarrollan una idea completa por integrante y siguen el orden del proyecto. |
| Total formativo de referencia | 100 |  |  | 86 | 86 % sobre la rúbrica. No es calificación oficial. |

# Qué se va a mejorar antes de la comisión

No afirmar en la presentación que existe un modelo de Machine Learning.

Mostrar el flujo real: crear orden, manifiesto, PDF, declaración del peoneta, baja en oficina y planilla del mes.

Explicar que Webpay está en integración y que la facturación electrónica no está construida.

Mantener en Git commits identificables de Raúl José Roa Astudillo y de Benjamín Alonso Sandoval Vergara.