Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase nos dedicamos a construir el núcleo del sistema. Partimos por la base de datos en MySQL, que conectamos al backend con Prisma, y la API en Node.js con Express. Después fuimos sumando los módulos uno por uno y conectándolos al frontend en React. Hoy el sistema ya permite entrar con usuario y contraseña más un código que llega al correo, y cada persona entra a su panel según su rol: administrador, operador, peoneta o cliente. Lo que ya funciona es crear órdenes de transporte con el precio calculado (por peso o por volumen, el que salga mayor) y con su historial; recibir los bultos en bodega con su código; armar manifiestos de reparto y de traspaso escaneando los bultos; registrar la entrega o el rechazo desde la vista del peoneta; cobrar en caja y con Webpay en ambiente de pruebas; llevar la cuenta corriente con su planilla del mes; el seguimiento público por número de OT; y el portal del cliente, donde el cliente con cuenta corriente además puede pagar sus pendientes y cotizar. De los objetivos específicos, tenemos cumplidos los de requerimientos, modelo de datos, OT con trazabilidad, tarifas y maestros, manifiestos, seguimiento web y Webpay en pruebas. Las alertas y los reportes están avanzados pero no terminados. El de Machine Learning todavía no lo empezamos y lo explicamos más abajo. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general y los objetivos específicos siguen siendo los mismos de la Fase 1. El único cambio es el de Machine Learning: lo mantenemos como meta del proyecto, pero no lo vamos a entregar en esta fase, porque todavía no hay datos históricos suficientes para entrenar un modelo que le sirva a la empresa. Mientras tanto, la cuenta corriente clasifica a los clientes con reglas simples (con deuda, al día, frecuentes o con posible baja). Además, la facturación electrónica, que en la Fase 1 ya dependía de la autorización del servicio tributario, la sacamos del menú para no mostrar algo que el sistema no hace. |
| Metodología | Seguimos con la metodología iterativa e incremental de la Fase 1, adaptada a un equipo de dos. Cada módulo lo pensamos primero con la operación de Marexpress, lo agregamos al modelo de datos, lo programamos en la API y en la pantalla del rol que lo usa, y lo probamos con datos de la base local antes de pasar al siguiente. Lo que cambió en la práctica es que varias reglas aparecieron recién cuando empezamos a usar el sistema, por ejemplo que un manifiesto de traspaso no cobra o que el peoneta no debe dejar una OT como pagada en la calle. Por eso tuvimos que volver a módulos que creíamos terminados. Para coordinarnos usamos el repositorio de GitHub: cada uno trabajó su parte y juntamos los cambios con un pull request. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentamos en este avance son: Código del sistema: la API dividida en módulos (FASE 2/avances grupales/backend/src/modules), las vistas de cada rol en React (frontend/src/sistema) y el sitio público con el seguimiento. Modelo de datos: el archivo schema.prisma y la base marexpress_db, con sus claves foráneas y los triggers que controlan el estado de los bultos. Colección de Postman (backend/postman): sirve para llamar cada módulo con el rol que corresponde y comprobar que responde bien. Informes de pruebas, roles y códigos (carpeta informes). En las pruebas hicimos 108 comprobaciones contra la API y la base, y las 108 quedaron correctas después de arreglar un error en la entrega del peoneta. Carta Gantt actualizada al 18 de octubre, con el porcentaje real de avance de cada tarea, y el historial de commits en GitHub, donde se ve lo que hizo cada uno. Con esto se puede ver el sistema funcionando y no solo descrito. Para cuidar la calidad separamos el sistema en capas y por rol, revisamos los permisos en el backend y no solo en la pantalla, guardamos las contraseñas con hash, pedimos un código por correo para entrar y dejamos que la base de datos bloquee estados que no corresponden (por ejemplo, subir a un camión un bulto que no está en bodega). Lo que nos falta es una batería de pruebas automáticas; por ahora probamos con Postman y revisando las pantallas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Competencias 1, 3, 4 y 5 | Levantamiento y validación de requerimientos | Reuniones, documentación, GitHub | 1 semana | Raúl y Benjamín | Las reglas de cobro se terminaron de aclarar al usar el sistema | Completado | Se agregaron reglas de caja y cuadre |
| Competencias 1, 2, 3 y 5 | Arquitectura y base de datos | MySQL, Workbench, Prisma, Node.js | 1 semana | Raúl (revisión de Benjamín) | El modelo creció más de lo planeado | Completado | Se agregaron tablas de bultos, alertas y cotizaciones |
| Competencias 1, 2 y 5 | Prototipos, interfaz y navegación | HTML, CSS, React, Tailwind | 1 semana | Benjamín (apoyo de Raúl) | Primero se hizo un prototipo en HTML para mostrar avances | Completado | Se pasó del prototipo a React |
| Competencias 1, 2 y 5 | Autenticación y maestros | Node.js, Prisma, MySQL, React | 1 semana | Raúl y Benjamín | Sin mayores problemas | Completado | Se sumó el código de verificación por correo |
| Competencias 1, 2, 3 y 5 | Módulo de Orden de Transporte | Node.js, Prisma, MySQL, React | 2 semanas | Raúl (backend) y Benjamín (interfaz) | El cálculo de tarifas tomó más tiempo | Completado | Tarifas por ruta y por tramo de peso |
| Competencias 1, 2 y 5 | Auditoría y recuperación de OT | Node.js, Prisma, MySQL | 1 semana | Raúl (pruebas de Benjamín) | Cada evento de la OT queda con usuario y fecha | Completado | Falta guardar el detalle de cada campo editado |
| Competencias 1, 2 y 5 | Manifiesto y control de carga | API REST, MySQL, lector de código de barras | 2 semanas | Raúl y Benjamín | Aparecieron dos tipos de viaje | Completado | Manifiestos de reparto y de traspaso, con PDF |
| Competencias 1, 2 y 5 | Portal del cliente (actividad nueva) | React, Express, Prisma | 1 semana | Benjamín | Surgió al separar lo que puede ver el cliente | Completado | Se agregó al plan en esta fase |
| Competencias 1, 2 y 5 | Seguimiento de envíos por la web | React, API REST, MySQL | 1 semana | Benjamín (APIs de Raúl) | Consulta pública sin datos internos | Completado | Se busca por OT o por código de bulto |
| Competencias 1, 2 y 5 | Pagos y alertas | Node.js, Webpay, MySQL | 1 semana | Raúl (interfaz y pruebas de Benjamín) | Webpay solo en ambiente de pruebas | En curso | Falta la alerta de morosidad |
| Competencias 1, 2, 4 y 5 | Reportes y Machine Learning | SQL, pandas, scikit-learn | 2 semanas | Raúl (ML) y Benjamín (reportes) | No hay datos históricos suficientes para ML | Ajustada | Reportes en curso; ML queda fuera de esta entrega |
| Competencias 1, 2, 4 y 5 | Pruebas e integración general | Postman, GitHub, navegadores | 2 semanas | Raúl y Benjamín | Falta automatizar las pruebas | En curso | Pruebas con Postman en vez de una suite automática |
| Competencias 1, 4 y 5 | Documentación, evidencias y presentación | Word, PowerPoint, GitHub | 2 semanas | Raúl y Benjamín | Los informes de esta fase ya están | En curso | Manual de usuario y video quedan para la Fase 3 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Lo que nos ayudó: ya habíamos trabajado juntos antes y desde la Fase 1 teníamos claro cómo repartirnos. Raúl se enfocó más en el backend, la base de datos, los manifiestos y los pagos, y yo (Benjamín) en el frontend, el portal del cliente y las pruebas con Postman. Tener todo en un mismo repositorio también ayudó harto, porque no trabajábamos sobre copias distintas. Y probar con casos reales de la operación nos dejó claras las reglas: quién cobra, cuándo se da de baja una OT y qué viaje no cobra. Lo que nos complicó y cómo lo resolvimos: lo más difícil fue el cobro. La primera versión marcaba la OT como pagada apenas el peoneta la entregaba, y eso no calza con cómo trabaja la oficina, que primero revisa el efectivo o la transferencia. Lo cambiamos: ahora la entrega deja la OT por cuadrar y la oficina la da de baja después, orden por orden. También tuvimos que rehacer las pantallas de caja y de manifiestos, porque al principio no mostraban el detalle que la oficina necesita. Ahora se revisa una orden a la vez, con los mismos datos que salen en el PDF del manifiesto. Otra dificultad fue que algunos cambios en la base de datos no quedaban en el repositorio, y eso hacía difícil levantar el proyecto en otro computador. Lo solucionamos exportando la base y dejando instrucciones para levantar el backend y crear usuarios de prueba. Por último, nos costó ordenarnos con los tiempos; para lo que queda vamos a usar un tablero Kanban con tareas semanales.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Machine Learning: no se entrega en esta fase. No hay suficiente historial para entrenar un modelo que sirva, y preferimos no presentar un resultado que el sistema no produce. Mientras tanto, la cuenta corriente clasifica clientes con reglas simples. Facturación electrónica: la sacamos del menú. Ya en la Fase 1 dependía de la autorización del servicio tributario, y no tenía sentido mostrar una opción que no funciona. Manifiestos: los dividimos en dos tipos, reparto y traspaso, porque el traspaso entre bodegas no se entrega ni se cobra en la puerta. Pagos: agregamos el cuadre del manifiesto, la caja del mesón y la planilla mensual de la cuenta corriente. No estaban en el plan original, pero la operación los necesitaba. Portal del cliente: lo agregamos como actividad nueva, con su propio módulo en el backend, para que cada cliente vea solo sus órdenes y no las de otro. Prototipo: el primer frontend fue en HTML y JavaScript para mostrar avances al profesor. Después lo pasamos a React, que era lo planificado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Machine Learning: no está iniciado (0 % en la carta Gantt). Lo dejamos como proyección y, si alcanzamos a juntar historial, la base serían los datos de la cuenta corriente. Alertas y reportes: van a medias. Ya funcionan las alertas de OT creada, carga atrasada e intentos de acceso sospechosos, pero falta la de morosidad. Los reportes muestran datos por período, pero faltan algunos de los que propusimos en la Fase 1. La idea es terminarlos en las semanas que la Gantt tiene para pagos y alertas. Pruebas: tenemos la colección de Postman y el informe de pruebas, pero no una batería automática. Vamos a priorizar los flujos principales (crear OT, manifiesto, entrega y pago) para dejarlos probados antes de la etapa de verificación. Documentación y video: los informes de esta fase ya están, pero el manual de usuario y el video demostrativo son parte de la entrega final, así que quedan para la Fase 3. En general, no cumplimos todo exactamente en las fechas del plan, porque algunas tareas resultaron más complejas de lo que pensábamos. Aun así, el núcleo del sistema quedó listo dentro de la Fase 2.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.