- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Raúl José Roa Astudillo/Benjamín Alonso Sandoval Vergara |
| --- | --- |
| Rut | 21.310.307-5/21.838.950-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Logístico para Transportes Marexpress |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de datos y bases de datos; análisis de datos e inteligencia de negocios; integración de servicios y desarrollo de aplicaciones web. |
| Competencias | 1) Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software, buenas prácticas y estándares de calidad. 2) Diseñar y generar soluciones para resolver requerimientos de información organizacionales, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. 3) Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria. 4) Evaluar y gestionar proyectos durante su ciclo de vida, utilizando buenas prácticas, metodologías y herramientas de software. 5) Diseñar soluciones de software de acuerdo con estándares, tecnologías y metodologías, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Transportes Marexpress requiere modernizar una aplicación existente para centralizar la gestión de órdenes de transporte (OT), clientes, tarifas, pagos, carga, manifiestos, entregas y seguimiento. La situación genera una oportunidad de mejora en trazabilidad, control de información, gestión de morosidad, actualización del estado de los envíos y disponibilidad de información para la toma de decisiones. El proyecto se sitúa en el contexto de una empresa de transporte y distribución en Chile y beneficiará principalmente a personal administrativo, operadores de carga, conductores y responsables de gestión, además de mejorar la información disponible para los clientes. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una aplicación web de gestión logística para Transportes Marexpress, renovando funcionalidades de una solución existente y creando una base de datos estructurada desde cero. El sistema permitirá registrar y administrar OT, remitentes y destinatarios, encomiendas, tarifas, recargos, pagos, clientes, ciudades, conductores, vehículos y manifiestos de carga. Incorporará seguimiento de envíos, observaciones con usuario, fecha, hora e identificador, alertas por pagos pendientes y entregas atrasadas, reportes de gestión y un componente de análisis predictivo mediante Machine Learning. Incluirá además un módulo de consulta de seguimiento accesible desde la propia web, que permitirá revisar el estado de un envío ingresando su número de orden, y una interfaz responsiva que se adapta a computador, tablet y teléfono. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto aplica directamente las competencias del perfil de egreso al integrar levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de datos, desarrollo backend con Node.js, integración con servicios externos mediante APIs REST, seguridad y control de acceso, generación de reportes y construcción de una interfaz web responsiva. La construcción de la base de datos desde cero aborda los requerimientos de información de la organización, mientras que la integración de pagos, alertas, trazabilidad y Machine Learning permite desarrollar una solución TI completa orientada a la calidad y a la toma de decisiones. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales en desarrollo de software, backend, bases de datos, integración de APIs, análisis de datos y Machine Learning. Permitirá fortalecer competencias técnicas en Node.js, Prisma, React, diseño de bases de datos MySQL, consumo de servicios externos, automatización, generación de reportes y aplicación de modelos de Machine Learning dentro de un sistema de producción. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible si se delimita por etapas y se priorizan las funcionalidades principales. Se utilizará Node.js para el backend, con Prisma como ORM y APIs REST para la comunicación entre el servidor y la interfaz; MySQL como motor de base de datos y MySQL Workbench para su modelamiento y administración. Se incorporará React para construir una interfaz web responsiva, scikit-learn para el componente de Machine Learning y un mecanismo de tareas programadas para las alertas. Los principales factores externos son la disponibilidad de información de la empresa, el acceso a ambientes de prueba de Webpay y las condiciones de integración con servicios tributarios. Para reducir riesgos, las integraciones externas se desarrollarán inicialmente en ambientes de prueba y la facturación electrónica se dejará condicionada a la factibilidad técnica y autorización correspondiente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar un sistema integral de gestión logística para Transportes Marexpress que permita administrar órdenes de transporte, carga, clientes, tarifas, pagos, manifiestos y entregas, incorporando trazabilidad, alertas, reportes, integración con servicios externos y análisis mediante Machine Learning para mejorar el control operativo y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución. • Diseñar desde cero el modelo de datos para clientes, OT, cargas, tarifas, pagos, manifiestos, entregas, usuarios y auditoría. • Desarrollar el módulo de ingreso, modificación, búsqueda y recuperación de OT, manteniendo trazabilidad de las acciones realizadas. • Implementar la administración de tarifas, recargos, retiros, ciudades, clientes, conductores y vehículos. • Implementar manifiestos de carga, asignación de conductor y vehículo, lectura manual o por código de barras y control de carga. • Implementar un módulo de seguimiento de envíos accesible desde la web, que permita consultar el estado de un pedido mediante su número de orden. • Implementar alertas para OT impagas y entregas atrasadas según reglas de negocio definidas por la empresa. • Integrar un flujo de pago en línea mediante Webpay en ambiente de pruebas y registrar su resultado en el sistema. • Desarrollar reportes operacionales y comerciales sobre OT, cargas, kilos, bultos, clientes, ventas, pagos, ediciones y cuadraturas. • Incorporar un modelo de Machine Learning para apoyar el análisis de clientes y comportamiento de carga, generando reportes mensuales y anuales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo iterativa e incremental, adecuada a un equipo de dos integrantes. El proyecto se dividirá en módulos funcionales que serán analizados, diseñados, desarrollados, probados y validados progresivamente. El trabajo comenzará con el levantamiento y análisis de requerimientos de Transportes Marexpress, seguido por el diseño de la arquitectura y de la base de datos. Posteriormente se implementarán de manera incremental los módulos de administración y maestros, órdenes de transporte, auditoría, carga y manifiestos, seguimiento de envíos por la web, pagos y alertas, reportes y Machine Learning. Cada incremento será sometido a pruebas y revisión antes de integrarse con los demás componentes, permitiendo detectar errores y realizar ajustes durante el semestre. Para la coordinación se utilizará un repositorio GitHub grupal, con ramas, commits e incidencias que permitan evidenciar el aporte individual de cada integrante. Finalmente se realizará la integración general, pruebas, documentación técnica, manual de usuario y preparación de las evidencias y presentación final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, procesos principales, casos de uso o historias de usuario y validación de necesidades de Marexpress. | Evidencia la aplicación de ingeniería de requisitos y la comprensión del problema empresarial. |
| Avance | Modelo y diseño de base de datos | Modelo entidad-relación, modelo lógico, diccionario de datos y scripts de creación de la base MySQL. | Demuestra el diseño de una solución de información consistente para clientes, OT, cargas, tarifas, pagos y seguimiento. |
| Avance | Prototipos y diseño de interfaces | Prototipos de las pantallas principales, flujo de navegación y diseño responsive del sistema. | Permite validar tempranamente la solución antes de completar el desarrollo. |
| Avance | Sistema web funcional (Node.js, Prisma y React) | Autenticación, usuarios, maestros, clientes, tarifas y módulos principales implementados con Node.js, Prisma, MySQL y React. | Evidencia el desarrollo de una solución de software funcional e integrada. |
| Avance | Gestión, trazabilidad y auditoría de OT | Creación, modificación, eliminación lógica, recuperación, observaciones y registro de usuario, ID, fecha y hora de las acciones sobre las OT. | Demuestra control de trazabilidad, integridad y auditoría de la información. |
| Avance | Consulta de seguimiento de envíos | Módulo web que permite consultar el estado de un envío ingresando su número de orden, con interfaz responsiva para computador, tablet y teléfono. | Evidencia el desarrollo de funcionalidades orientadas al usuario final y la trazabilidad del envío dentro del sistema. |
| Avance | Pagos y alertas automáticas | Registro de estados de pago, integración Webpay en ambiente de pruebas y alertas de pagos o entregas atrasadas según reglas definidas. | Demuestra integración de servicios externos y automatización de reglas de negocio. |
| Final | Reportes operacionales y administrativos | Reportes de OT, carga, entregas, clientes, ventas, pagos, cuadraturas, kilos, morosidad y análisis mensual/anual. | Evidencia el uso de los datos para control operacional y apoyo a decisiones. |
| Final | Modelo de Machine Learning | Dataset preparado, variables, entrenamiento, métricas y análisis de clientes/carga para apoyar la identificación de clientes estratégicos. | Demuestra aplicación de análisis de datos y Machine Learning dentro de la solución. |
| Avance y final | Repositorio GitHub grupal | Repositorio compartido con ramas, commits, issues y documentación que registre el trabajo del equipo y el aporte individual. | Permite evidenciar colaboración, control de versiones y trazabilidad del trabajo individual. |
| Final | Pruebas y documentación | Casos de prueba funcionales y de integración, registro de correcciones, documentación técnica y manual de usuario. | Permite verificar calidad, funcionamiento y mantenibilidad del sistema. |
| Final | Video demostrativo y presentación final | Video del sistema funcionando y presentación de problema, solución, competencias, metodología, resultados y conclusiones. | Sintetiza y demuestra el resultado final del Proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido. Nota: la distribución de responsabilidades entre Raúl Roa y Benjamín Sandoval podrá ajustarse según sus fortalezas, manteniendo evidencias individuales en GitHub.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Competencias 1, 3, 4, 5 | Levantamiento y validación de requerimientos | Analizar la aplicación existente, documentar procesos y definir requisitos funcionales y no funcionales. | Reuniones, documentación, diagramas, GitHub | 1 semana | Raúl + Benjamín | Actividad conjunta. Validar alcance para evitar cambios tardíos. |
| Competencias 1, 2, 3, 5 | Arquitectura y base de datos | Definir arquitectura, entidades, relaciones, restricciones, usuarios, permisos y auditoría. Crear modelo de datos desde cero. | MySQL, MySQL Workbench, Prisma, Node.js | 1 semana | Raúl (principal) / Benjamín Sandoval (revisión) | Validar reglas de negocio y datos maestros antes de implementar. |
| Competencias 1, 2, 5 | Prototipos, interfaz y navegación | Diseñar pantallas, navegación, formularios y comportamiento responsivo del sistema web. | HTML, CSS, React, JavaScript | 1 semana | Benjamín (principal) / Raúl (apoyo) | Mantener coherencia visual y facilidad de uso. |
| Competencias 1, 2, 5 | Autenticación y maestros | Implementar usuarios, roles, clientes, ciudades, tarifas, recargos, retiros, conductores y vehículos. | Node.js, Prisma, MySQL, React | 1 semana | Raúl + Benjamín | Separar tareas backend/interfaz y revisar integración. |
| Competencias 1, 2, 3, 5 | Módulo de Orden de Transporte | Implementar OT, remitente/destinatario, encomienda, tarifas, descuentos, recargos, IVA, pagos y validaciones. | Node.js, Prisma, MySQL, React | 2 semanas | Raúl (backend/BD) + Benjamín (interfaz) | Es el módulo central; priorizar reglas de negocio y validaciones. |
| Competencias 1, 2, 5 | Auditoría y recuperación de OT | Implementar modificación autorizada, eliminación lógica, recuperación y registro de usuario, fecha, hora e ID. | Node.js, Prisma, MySQL, GitHub | 1 semana | Raúl (principal) / Benjamín (pruebas) | Proteger datos que no pueden modificarse y conservar historial. |
| Competencias 1, 2, 5 | Manifiesto y control de carga | Implementar manifiestos, conductor, vehículo, ruta, kilometraje, agencias, OT, bultos, kilos y lectura o ingreso de OT. | APIs REST, MySQL, lector de código de barras | 2 semanas | Raúl + Benjamín | Dividir backend y pantallas; validar datos de rutas y carga. |
| Competencias 1, 2, 5 | Seguimiento de envíos por la web | Implementar la consulta de estado de un envío mediante su número de orden, el registro de estados, fechas, horas y observaciones de entrega, y el comportamiento responsivo de la interfaz. | React, APIs REST, MySQL | 1 semana | Benjamín (principal) / Raúl (APIs) | Validar la consulta en distintos tamaños de pantalla y su sincronización con el estado real de la OT. |
| Competencias 1, 2, 5 | Pagos y alertas | Registrar estados de pago, integrar Webpay en pruebas y automatizar alertas de morosidad y entregas atrasadas. | Node.js, Webpay, MySQL, tareas programadas | 1 semana | Raúl (principal) / Benjamín (interfaz/pruebas) | Integración productiva depende de credenciales; trabajar inicialmente en pruebas. |
| Competencias 1, 2, 4, 5 | Reportes y Machine Learning | Generar reportes operacionales y administrativos; preparar datos y modelo para análisis de clientes y carga. | SQL, pandas, scikit-learn, APIs REST, gráficos | 2 semanas | Raúl (ML/datos) + Benjamín (reportes/interfaz) | La calidad del modelo dependerá del histórico disponible; usar enfoque simple y medible. |
| Competencias 1, 2, 4, 5 | Pruebas e integración general | Ejecutar pruebas funcionales e integración, registrar errores y corregir inconsistencias. | Pruebas funcionales, GitHub Issues, navegadores y dispositivos de prueba | 2 semanas | Raúl + Benjamín | Cada integrante prueba módulos del otro y documenta resultados. |
| Competencias 1, 4, 5 | Documentación, evidencias y presentación | Preparar documentación técnica, manual, video, evidencias individuales y presentación final. | Word, PowerPoint, GitHub, grabación de pantalla | 2 semanas | Raúl + Benjamín | Identificar claramente el aporte individual de ambos integrantes. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Consideraciones técnicas para integraciones externas

Webpay: se contempla utilizar el SDK oficial de Transbank para Node.js en ambiente de integración, mediante creación de transacción, redirección al formulario de pago y consulta del estado de la transacción. Para producción se deberán utilizar las credenciales y condiciones entregadas por Transbank.

9. Organización del trabajo y GitHub grupal

Se creará un repositorio GitHub grupal para centralizar el código, documentación y seguimiento del proyecto. Se propone utilizar una organización o repositorio compartido denominado “Proyecto-APT-Marexpress”, con ramas de trabajo por funcionalidad y participación de ambos integrantes. Los commits, pull requests e issues servirán como evidencia del aporte individual.

Estructura propuesta: backend/, frontend/, database/, machine-learning/, docs/ y tests/. Ramas sugeridas: main, develop y feature/<funcionalidad>.

10. Cronograma individual

| Integrante | Responsabilidades principales | Semanas de mayor participación | Evidencia individual |
| --- | --- | --- | --- |
| Raúl José Roa Astudillo | Arquitectura y base de datos; backend Node.js con Prisma; reglas de negocio de OT; auditoría; APIs REST; pagos y alertas; datos y Machine Learning. | S2-S15 | Commits, ramas, modelos de datos, APIs, módulos backend, pruebas, notebook y modelo de ML, y documentación técnica. |
| Benjamín Sandoval Vergara | Prototipos e interfaz; frontend en React; apoyo en OT y manifiestos; seguimiento de envíos por la web; reportes visuales; pruebas y documentación. | S3-S17 | Commits, ramas, prototipos, pantallas, módulo de seguimiento web, reportes, casos de prueba y documentación. |

11. Presentación preliminar del proyecto (PPT)

• 1. Portada: Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Logístico para Transportes Marexpress; integrantes y asignatura.

• 2. Contexto y problemática actual de la empresa.

• 3. Propuesta de solución y objetivo general.

• 4. Funcionalidades principales: OT, clientes, carga, manifiestos, tarifas, pagos, seguimiento, alertas y reportes.

• 5. Seguimiento de envíos por la web y trazabilidad de entregas.

• 6. Tecnologías: Node.js, Prisma, MySQL, MySQL Workbench, React, APIs REST, Webpay y scikit-learn.

• 7. Componente de Machine Learning y valor para la toma de decisiones.

• 8. Competencias del perfil de egreso abordadas por el proyecto.

• 9. Metodología iterativa e incremental para equipo de dos integrantes.

• 10. Cronograma de 17 semanas, distribución del trabajo y próximos pasos.

12. Carta Gantt consolidada - 17 semanas

| Actividad | F1 | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 |
| Requerimientos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y BD |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipos e interfaz |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y maestros |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo OT |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría y recuperación |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manifiesto y control de carga |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento de envíos (web) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Reportes y ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.